Flujo Agentic Codex - Hospital Billing OS Offline

Plan, revisión por 8 subagentes, implementación por fase, commit review y entrega controlada

# Propósito

Este documento adapta el flujo agentic solicitado al proyecto Hospital Billing OS Offline. El objetivo es que Codex no trabaje como generador improvisado de código, sino como un equipo coordinado: primero planifica, luego el plan es criticado por subagentes, después implementa fase por fase y cada commit es revisado con criterios estrictos.

# Resumen del sistema

Sistema hospitalario local para facturación, pagos, caja, reportes, catálogo de servicios, usuarios, permisos, configuración fiscal, recibo térmico y respaldos.

Stack propuesto: React + TypeScript + Laravel API + MySQL/MariaDB.

Producción offline: una computadora servidor en la red local y múltiples computadoras cliente por navegador.

# Flujo obligatorio

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modo Plan con prompt maestro | Plan por fases, commits, riesgos, pruebas y archivos esperados. |
| 2 | Revisión de plan con 8 subagentes | Hallazgos bloqueantes/altos/medios/bajos. |
| 3 | Corrección del plan | Plan aprobado o aprobado con cambios menores. |
| 4 | Implementación por fase | Código mínimo de la fase con pruebas. |
| 5 | Quality gate | Tests, lint, typecheck y build. |
| 6 | Commit por fase | Historial limpio y revisable. |
| 7 | Revisión de código por commit | Subagentes revisan diff. |
| 8 | Revisión manual de Augusto | Se aceptan/rechazan comentarios. |
| 9 | Corrección y siguiente fase | Avance controlado. |

# Reglas de avance

No avanzar si hay hallazgos bloqueantes en datos, factura, pagos, caja, permisos, backup u offline LAN.

No mezclar varias fases en un mismo commit.

No aceptar código sin pruebas en reglas de negocio críticas.

No implementar features no pedidas como expediente clínico completo o sincronización cloud.

# Módulos del sistema

| Módulo | Qué tendrá | Criterio crítico |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | KPIs de ingresos, facturas, caja abierta/cerrada, pagos recientes, accesos rápidos. | Debe ser lectura rápida para administrador/cajero. |
| Facturación | Nombre paciente, búsqueda de servicios, selección, totales backend, factura, impresión. | Módulo central, transaccional. |
| Catálogo | Categorías, servicios, precios, activos/inactivos. | Editable por admin; seed inicial. |
| Medicamentos | Categoría medicamentos y reglas especiales. | Eritropoyetina L.25 o gratis con receta diálisis. |
| Caja | Abrir/cerrar caja, monto inicial, movimientos, diferencia. | No cobrar sin caja abierta. |
| Pagos | Método, referencia, monto, estado, auditoría. | Puede soportar efectivo, transferencia, tarjeta, otro. |
| Historial | Buscar, filtrar, reimprimir, anular con motivo. | No borrar facturas. |
| Reportes | Ingresos día/rango/categoría/servicio/cajero/caja. | SQL agregado y paginado. |
| Usuarios/permisos | Admin, cajero, supervisor. | Backend valida permisos. |
| Configuración | RTN, CAI, rango, ISV, impresora 80/58mm, hospital. | Sin tocar código. |
| Backups | Manual/automático, bitácora, restore documentado. | Crítico para producción local. |