Backlog por Fases, Commits y Criterios

Plan de implementación incremental para Codex

# Fases recomendadas

| Fase | Nombre | Entregable | Commit sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bootstrap repo/devex | Docker, Laravel, React, env, comandos base | chore(devex): bootstrap offline stack |
| 1 | Auth y roles | Login local, usuarios, permisos | feat(auth): add local users and roles |
| 2 | Catálogo | Categorías/servicios/precios/seed | feat(catalog): seed hospital services |
| 3 | Facturación | Crear factura transaccional con snapshots | feat(billing): create invoice workflow |
| 4 | Pagos y caja | Abrir/cerrar caja, pagos, movimientos | feat(cashbox): implement cash sessions |
| 5 | Impresión | Recibo 80mm/58mm, PDF, reimpresión | feat(printing): add thermal receipts |
| 6 | Historial/anulación | Buscar, filtrar, anular con motivo | feat(invoices): add history and voiding |
| 7 | Reportes | Ingresos por día/rango/categoría/cajero | feat(reports): add income reports |
| 8 | Backups/offline | Backup manual/automático, guía LAN | feat(backups): add local backup workflow |
| 9 | QA demo | E2E, checklist, hardening | test(e2e): cover billing demo flow |

# Criterios de aceptación globales

Migraciones desde cero funcionan.

Seeder carga todos los servicios.

Factura sale con nombre del paciente.

Eritropoyetina aplica regla especial.

Caja y pagos funcionan.

Recibo térmico no sale en hoja carta.

Sistema opera sin internet en LAN.

Backup probado.

# Riesgos críticos

Duplicar números de factura por concurrencia.

Perder historial al cambiar precios.

No cerrar caja correctamente.

Depender de internet para assets o auth.

No tener restore de backup.