Hospital Billing OS

Documento Maestro Final: UX/UI, POS, Reportes Avanzados y Producto Vendible

React + TypeScript + Laravel + MySQL/MariaDB | Offline LAN | Impresora térmica 80mm/58mm

| Estado backend/core | Conservar: técnicamente avanzado y validado como production candidate. |
| --- | --- |
| Estado UX/UI | No aprobado como producto final; requiere reconstrucción visual y de flujo. |
| Nueva etapa | Fase 12: Final Product UX Rebuild + Advanced Reports. |
| Objetivo | Convertir la app en producto hospitalario profesional, no demo técnica. |

# 1. Diagnóstico crítico

El sistema tiene un core funcional fuerte, pero la interfaz actual no comunica producto final. La queja de que todo está en una sola página, con servicios apilados y sin navegación profesional, debe tratarse como bloqueante comercial.

Un hospital o una cajera no evalúan únicamente transacciones y tests; también evalúan claridad, velocidad, confianza visual y facilidad operativa.

# 2. Decisión de producto

No se debe seguir agregando lógica encima de una UI monolítica. Se debe abrir una fase formal de reconstrucción UX/UI sin romper el backend aprobado.

La nueva fase debe producir un App Shell real, sidebar, topbar, rutas por módulo, facturación tipo POS, catálogo por categorías, soporte scanner/QR y reportes avanzados.

# 3. Arquitectura UI requerida

El frontend debe dividirse en app/layout, components/ui, features/auth, features/billing, features/catalog, features/reports, features/cash, features/backups, features/settings y lib compartido.

App.tsx no debe contener toda la lógica. Cada módulo debe ser una pantalla/ruta separada.

# 4. Nueva factura / POS hospitalario

La pantalla de facturación debe tener categorías, búsqueda, scanner input, grid/lista de servicios filtrada y carrito fijo visible. No debe obligar a buscar en una lista interminable de 122 servicios.

El scanner USB debe funcionar como input de teclado. El QR/cámara puede implementarse con @zxing/browser como opción adicional.

# 5. Reportes avanzados

Los reportes básicos no son suficientes. Deben existir reportes de ingresos, caja, cajero, categoría, servicio, fiscal, auditoría, backups, anulaciones y pendientes/parciales.

Los reportes deben calcularse en backend, usar snapshots históricos, permitir filtros y export CSV.

# 6. Librerías recomendadas

Usar Tailwind CSS, shadcn/ui, Radix primitives, Lucide React, TanStack Query, TanStack Table, React Hook Form, Zod, Recharts, date-fns, Sonner y @zxing/browser.

La tipografía recomendada es Inter o IBM Plex Sans para UI, y monospace solo para datos fiscales/recibos.

# 7. Fases finales propuestas

Fase 12A: App Shell y Design System.

Fase 12B: POS de facturación profesional.

Fase 12C: Catálogo profesional + códigos QR/barcode.

Fase 12D: Reportes avanzados.

Fase 12E: UX QA y demo premium.

Fase 13: Validación final en campo real.

# 8. Criterio de aceptación final

El sistema debe verse y sentirse como un producto hospitalario real. Si la cajera no puede emitir una factura sin perderse, la fase no está aprobada.

No aprobar UI que parezca prototipo, lista interminable o página única apilada.

# 9. Roadmap de commits

| Fase | Objetivo | Commit sugerido | Criterio clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 12A | App Shell + Design System | feat(ui): add app shell and module navigation | Sidebar, topbar y rutas reales |
| 12B | POS Facturación | feat(billing-ui): redesign invoice pos workflow | Categorías, búsqueda, scanner, carrito |
| 12C | Catálogo + QR/barcode | feat(catalog): add barcode and qr lookup | Lookup por código y tabla profesional |
| 12D | Reportes avanzados | feat(reports): add advanced administrative analytics | KPI, filtros, tablas, export CSV |
| 12E | UX QA final | test(ui): harden final product experience | E2E, estados, demo premium |

# 10. Checklist de rechazo automático

La app sigue siendo una sola página larga.

Los servicios aparecen sin categorías claras.

No hay carrito visible en facturación.

No hay sidebar o navegación profesional.

Los reportes se calculan en frontend.

Los botones no tienen acción clara.

No hay estados de loading/error/empty.

No hay pruebas de los flujos principales.